**Продукт Лира**

**Регламент Jira**

**Цель:** развязать руки PO и формализовать всю работу в Jira для выгрузки отчетов руководству. Должно быть понятно, что все в работе, все заняты.

**Роли в продукте**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Роль** | **Сокращение** | **ФИ** | **Ник в ТГ** |
| Product Owner | PO | Деревлева Светлана | @AlterJD |
| Product Administrator | PA | Амерханов Рашид | @r\_amerkh |
| Flutter Backend | FB | Дмитрий Макаров | @Mentoster |
| Frontend Lead | FL | Мамедов Арслан | @streeax |
| Frontend Dev | FD | Куимова Анастасия | @Jeltopuz |
| Design Lead | DL | Чернявская Ангелина | @LinaRomanov |
| UX/UI Designer | UD | Синицына Александра Никитин Александр | @ichbinderkomet @AlexanderN94 |
| QA | QA | Манафова Ольга | @g0rgonzolla |
| System Admin | SA | Деревлев Глеб | @Slackfish |

**Опорная информация**

1. PO пишет задачи каждую неделю после 14:00 каждую пятницу в теме Мемасы чата Лира перечень задач и исполнителей.
2. Синк проходит каждую неделю по пятницам в 14:00. Ссылка в zoom появляется в теме Важное чата Лира ближе к 14:00. При отключении от ВКС по завершении 40 минут происходит перезаход по той же ссылке.
3. Информация о запланированных релизах находится в теме Релиз.
4. Спринт длится 1 неделю.
5. Ссылка на борду с ОС от пользователей: https://jira.cism-ms.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=369&projectKey=LIRAUSERS#

**После синка**

Изображение выглядит как текст, Шрифт, линия, снимок экрана

Автоматически созданное описание

**Перед релизом**

**Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание**

**Постановка задачи:**

1. В задачу расписывается сокращенный вид задачи.
2. Срок задачи по умолчанию 1 спринт (1 неделя).
3. В задачу вставляется ссылка на макет.
4. При незавершении задачи в спринт – она переносится в следующий спринт. Понять это можно, побывав на синке или сравнив мемасы прошлой недели с текущей неделей.

**Дополнительная мысль:**

Перед тем как идти к PO с непониманием задачи PA должен дойти до исполнителя задачи, потом до лида, а вот если не поняли уже все – то идем к PO.

**Срочные задачи:**

1. Ставятся в чате.
2. Переносятся PA в Jira (можно уже после исполнения).

**Задачи в борде:**

1. PA ежедневно проверяет задачи в борде.
2. PA уточняет статус задачи и формат ответа пользователю у FB.
3. Каждый синк выносит задачи в борде на обсуждение.